متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لتلافى حالات عدم المطابقة

خـلال شهر أغسطس عــ 2025ــــام

| رقم عدم المطابقة | الإدارة مسئول التنفيذ | حالة عدم المطابقة | الاجراء التصحيحي المطلوب | تاريخ المراجعة | تاريخ التنفيذ | موقف التنفيذ |  | ملاحـظـات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | منفذ | غير منفذ |  |
| 1 | الرقابة علي الجودة (مشروع الابراج) | عدم تفعيل نموذج حصر تقارير عدم المطابقة مثال ابراج الاتصالات 6 متر PN L100X100X6 بتاريخ 21 / 7 / 2025 | يتم عمل حصر بالنموذج المطلوب | 11/9 |  |  |  |  |
| 2 |  | عدم معايرة او وجود مايدل على معايرة متر Laser Tape | يوجد عدد 2 جهاز ويتم معايرة جهاز واحد فقط طبقا لتعليمات مدير القطاع | 11/9 |  |  |  |  |
| 3 |  | عدم وجود ما يدل على معايرة ماكينة بالورشة ( قطع زوايا | موافاة الادارة العامة للرقابة على الجودة باختبارات القبول من الجهه المصنعة ثم القيام بعملية المعايرة | 11/9 | اسبوعين |  |  |  |
| 1 | مشروع الابراج | عدم ارتداء بعض العاملين لمهمات الوقاية الشخصية | يتم صرف مهمات وقاية للعاملين الجدد | 11/9 | اسبوع |  |  |  |
| 2 |  | عدم تحديد السبب الجذرى لتقرير عدم مطابقة ن / 51 / 200 بتاريخ 21 / 7 / 2025 امر شغل رقم 017 / 245 / 431 E10.20 لعدد 8 اجزاء من L100X100X8 بدلا من L100X100X6 بتاريخ 9 / 7 / 2025 | يتم تحديد السبب الجذرى لتقرير عدم المطابقة | 11/9 | اسبوع |  |  |  |
| 3 |  | ــ عدم وجود خطة تحميل لشهر 9 / 2025 الصادرة من الادارة العامة للتخطيط ومراقبة الإنتاج ــ عدم مطابقة برنامج التشغيل بالفعلى على الماكينة مثال D1 امر تشغيل رقم 43.256.005 | ــ مخاطبة الإدارة العامة للتخطيط لإصدار خطة التحميل الشهرية ــ تعديل اسم البرنامج | 11/9 | اسبوع |  |  |  |
| 4 |  | عدم تخزين الاجزاء النمطية بطريقة سليمة ( الاجزاء موضوعة فى عبوات بدون تمييز بكارت صنف وبدون ارفف للتمييز ) ( لايوجد مخزن مجهز بالورشة ) | جارى تجهيز مخزن لاستيعاب الاجزاء وتميزها | 11/9 | شهرين |  |  |  |

| رقم عدم المطابقة | الإدارة مسئول التنفيذ | حالة عدم المطابقة | الاجراء التصحيحي المطلوب | تاريخ المراجعة | تاريخ التنفيذ | موقف التنفيذ |  | ملاحـظـات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | منفذ | غير منفذ |  |
| 1 | التخطيط العام | عدم تشكيل لجنة عليا / فريق عمل لمراجعة الرؤية والرسالة والآهداف الاستراتيجية وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية والاعتماد على نموذج التصديق بالخطة الاستراتيجية | يتم دعوة لتشكيل لجنة والالتزام بما جاء بالاجراء عند التحديث بنهاية العام | 25/9 | عند التحديث |  |  |  |
| 2 |  | وجود بعض الملاحظات بخطة الطوارىء مثل عدم تحديث رقم المطافى / نموذج مخاطر العمل غير محدث ولم يتم اعتمادة من ادارة البيئة والسلامة / عدم اعلان فريق الطوارىء - مخطط المبنى - مخاطر العمل فى مكان واضح بالمبنى | يتم تحديث خطة الطوارىء | 25/9 | اسبوعين |  |  |  |
| 1 | الحملة | وجود مخلفات ببيارة خاصة بالصيانة ( كهن مشبعة بالزيوت - قطع خشب ) | يتم النظافة اول بأول من انتهاء اعمال الصيانة | 17/9 | فوراً |  |  |  |
| 2 |  | ــ عدم وجود حصر بجميع وسائل النقل وصلاحيتها ــ عدم وجود حصر بوسائل النقل الغير صالحة والإجراءات المتخذة | يتم عمل حصر تحديث للبيانات المطلوبة | 17/9 | 3 ايام |  |  |  |
| 3 |  | عدم تحديد موقف رخص التسيير فى سجل حصر السائقين | يتم تحديث البيانات المطلوبة بتسجيل الرخصة من بداية الترخيص والى نهايتها لكل سائق | 17/9 | اسبوعين |  |  |  |
| 4 |  | ــ الكابلات الخاصة بماكينات اللحام الكهربائية بها اجزاء مكشوفة مما يؤدى الى مخاطر كهربائية ــ الكابلات الخاصة بشحن البطاريات بها وصلات عشوائية | يتم تغيير الكابلات الكهربائية | 17/9 | اسبوع |  |  |  |
| 5 |  | تكدس الاطارات المستعملة الخاصة بالاتوبيسات بالممر مما يعوق حركة العاملين امام ماكينة الفك ويعد مصدر للاصابات | يتم تكهين التالف من الاطارات ويتم رفع الاطارات المستخدمة الباقية باعمال داخلية بالمصنع | 17/9 | اسبوع |  |  |  |

| رقم عدم المطابقة | الإدارة مسئول التنفيذ | حالة عدم المطابقة | الاجراء التصحيحي المطلوب | تاريخ المراجعة | تاريخ التنفيذ | موقف التنفيذ |  | ملاحـظـات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | منفذ | غير منفذ |  |
| 1 | البيئة والسلامة | عدم تنفيذ مخطط تدريب العاملين بالمصنع الخاص بشهر 9 / 2025 | يتم اضافة الحضور للمحاضرات القادمة | 15/9 | شهر |  |  |  |
| 2 |  | عدم توافر الـ MSDS لبعض الكيماويات بمخزن الكيماويات مثال HM109 | يتم ادراج نوافر الـ MSDS باوامر التوريد لجميع الكيماويات | 15/9 | شهرين |  |  |  |
| 3 |  | عدم عمل الاحصائيات على نموذج ن / 53 / 286 و 287 للعام المالى 2024 / 2025 الخاصة باصابات وحوادث العام | يتم عمل الاحصائيات | 15/9 | اسبوعين |  |  |  |
| 4 |  | عدم وجود مايدل على تنفيذ مخطط المرور على الإدارة العامة للمخازن شهر 8 / 2025 | يتم تنفيذ المرور طبقاً للمخطط | 15/9 | شهر |  |  |  |
| 5 |  | عدم وجود حصر للمهن الخطره لعام 2025 | يتم عمل الحصر | 15/9 | شهر |  |  |  |
| 6 |  | عدم ادراج / تمييز نموذج خاص بيان مهمات الامان الصناعى لشاغلى المهن بالمصنع طبقاً لاحتياجات العمل وطبقا لقرار مدير عام الهيئة رقم 27 لعام 2017 | إدراج النموذج بإجراءات السلامة والصحة المهنية | 15/9 |  |  |  |  |
| 7 |  | عدم تحديد وتقييم المظاهر الغير مقاسة لعام 2025 | جارى عمل التقييم مع اجراء القياسات | 15/9 | شهرين |  |  |  |
| 8 |  | عدم وجود مايدل على متابعة التجارب الوهمية ن / 53 / 270 و ن / 53 / 272 وذكر نقاط الضعف وتمييز نقطة التجمع بكل ورشة فى حال الطوارىء | متابعة التجارب الوهمية طبقاً للمخطط الصادر من الإدارة العامة للأمن | 15/9 |  |  |  |  |
| 9 |  | ــ عدم تفعيل نموذج اجندة اجتماع اللجنة العليا ن / 53 / 282 و ن / 53 / 283 ــ عدم مطابقة النماذج المستخدمة بالموجودة بالاجراءات مثال ن / 53 / 278 و ن / 53 / 280 و ن / 53 / 277 و ن / 53 / 285 | يتم الالتزام بتفعيل النماذج طبقاً للإجراءات | 15/9 | شهر |  |  |  |