# 1-عام

# 1-1 الغرض :

#### تهدف هذه الوثيقة إلى وصف الإجراءات المتبعة لرقابة الجودة بداية من صرف الخامات مرورا بكافه مراحل التصنيع والتجميع حتى التسليم للمخزن .

# 1-2 مجال الاستخدام :

#### تطبق هذه الوثيقة على أنشطة رقابة الجودة على كافة منتجات المصنع .

# 1-3 مسئولية الاستخدام :

| 1-3-1 مدير قطاع الجودة . | 1-3-5 مدير إدارة الرقابة على مكونات وتجميع الطائرات . |
| --- | --- |
| 1-3-2 مدير قطاع الإنتاج . | 1-3-6 مدير إدارة الرقابة على الاسطمبات والعدد والضبع. |
| 1-3-3 مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة . | 1-3-7 مدير إدارة الرقابة على الأجزاء . |
| 1-3-4 مدير إدارة الرقابة على مكونات وتجميع الإنتاج المتنوع. | 1-3-8 مدير إدارة الرقابة على المعاملات السطحية والحرارية . |

# 1-4 المصطلحات :

## 1-4-1رقابة الجودة Quality Control :

#### هي مجموعة الأنشطة والجهود المبذولة التي تسمح بتحقيق المستويات القياسية للجودة للتحقق من أن المنتج يفي بالمتطلبات ، من خلال مراقبة السلسلة الإنتاجية من بداية دخول المواد الخام إلي خروج المنتج النهائي.

## 1-4-2 توكيد الجودة Quality Assurance :

#### يقصد منه جميع الإجراءات التخطيطية والتنظيمية اللازمة لإكساب الثقة الكافية بأن المنتج سيفي بمتطلبات العميل .

## 1-4-3 تكاليف الجودة :

هي مجموع التكاليف التي يتم أنفاقها في المنشأة أو المنظمة الإنتاجية لضمان تقديم المنتج إلى المستهلك حسب متطلباته ورغباته .

## 1-4-4 NCPR :

هو تقرير عدم مطابقة منتج في أي مرحلة .

# 1-5 المراجع :

#### المواصفة ISO 9001/2015 .

#### المواصفة IATF 16949/2016 .

#### المواصفة EN 9100/2018  .

- المواصفه ISO45001/2018

- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1-6 مسئولية الحفظ والتسجيل :

تحفظ النسخة الاصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل النسخة الأصلية ) Electronic Library/ ISO Resources Share Point) الالكترونية لتكون جاهزة للقراءة فقط للمعنيين بها وتكون مسؤولية تأمين الوثائق لدى رئيس قسم رقابة الوثائق بالتنسيق مع مدير إدارة نظم المعلومات.

## 2- الإجراءات

# 2-1تسلسل العمليات وطبيعة العلاقات بينها :

#### 2-1-1 المخطط التدفقي high level التالي يحدد الخطوات الرئيسية لعملية رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في المنتجات والأجزاء غير المطابقة وتسلسل التنفيذ لها وطبيعة العلاقات بينها :

##### بداية

التعامل مع حالات عدم مطابقة المنتجات/الأجزاء

التعامل مع حالات مطابقة المنتجات/الأجزاء

تنفيذ عمليات التمييز والتصرف في الخامات/الأجزاء/المجمعات أثناء التفتيش/الاختبار

اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

الدراسة والتحليل للعملية

قياس أداء عملية المعايرة

التخطيط لعملية رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في حالات عدم المطابقة

تحديد وتقييم مخاطر العملية وتحديد الفرص المتاحة

فرص المتاحة

1

2

3

5

4

6

7

8

التصرف مع المظاهر البيئية والسلامة

9

##### نهاية

| كود العلاقة | الوصف |
| --- | --- |
| 1 | مناقشات وعصف ذهني حول تقييم المخاطر وتحديد الفرص |
| 2 | سجل تحديد وتقييم المخاطر وسجل تحديد الفرص المتاحة |
| 3 | نماذج صفحات التشغيل (خطة التنفيذ) المسلمة لرقابة الجودة |
| 4 | صفحات تشغيل/تفتيش معتمدة ، بطاقة مطابقة ، شهادات مطابقة |
| 5 | تقرير منتج غير مطابق NCPR ، بطاقة عزل وعدم مطابقة ، بطاقة إصلاح ، بطاقة رفض |
| 6 | سجلات قياس الأداء |
| 7 | نتائج دراسة وتحليل نتائج الأداء |
| 8 | الإجراءات التصحيحية المتخذة ، سجلات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية |
| 9 | التصرف مع المظاهر البيئية والسلامة |

#### 2-1-2 المخطط التدفقي التفصيلي :

بداية

فحص الخامات الأولية و اعتمادها في صفحة التشغيل

تسجيل البيانات في صادر المخازن

إصدار بطاقة مطابقة

التأكد من مصاحبة بطاقة المطابقة لصفحة التشغيل المعتمدة حتى أخر خطوة

التأكد من الأجزاء/المجمعات لصفحات التشغيل وبطاقة المطابقة

نتيجة التفتيش

- اختلاط الأجزاء / المجمعات المطابقة و الغير مطابقة

- اكتشاف عدم مطابقة أثناء التفتيش على العينة الأولى

- عدم مطابقة خاصة بالماكينة / العدد

- اكتشاف أدوات قياس غير معايرة

- نزع بطاقة العزل

التفتيش على الخطوات

إصدار نموذج إيقاف

نهاية

1

OK

Not OK

1

نتيجة التفتيش

اعتماد خطوة التفتيش

تمييز الأجزاء/المجمعات بوضع بطاقة عزل وعدم مطابقة

إصدار بطاقة مطابقة

تحرير تقرير عدم مطابقة وإرساله للإدارة العامة للبحوث والتصميم

إصدار قرار بعد دراسة حالة عدم المطابقة وتوزيعه على الجهات المعنية

عمل طلب صرف خامات بديلة

نتيجة

إصدار صفحات تشغيل بدل مرفوض

نهاية

2

3

OK

Not OK

OK

Not OK

3

إصلاح

مقبول بتجاوز

مرفوض

نزع بطاقة العزل وعدم المطابقة

اعتماد رفض الأجزاء/المجمعات بصفحات التشغيل

تمييز الأجزاء/المجمعات المرفوضة برقم NCPR عن طريق الدق/ستيكر/قلم فلوماستر

إصدار بطاقة رفض

تسليم الأجزاء/المجمعات المرفوضة وبطاقة الرفض وصورة من تقرير NCPR إلى مسئول الحجر على المرفوضات

تسجيل الأجزاء و المجمعات المرفوضة بالسجل

نهاية

نزع بطاقة العزل و عدم المطابقة

نزع بطاقة العزل و عدم المطابقة

إصدار بطاقة مطابقة

إصدار بطاقة مطابقة

مراجعة خطوات الإصلاح

اعتماد الخطوة بصفحة التشغيل

نزع بطاقة الإصلاح و وضع بطاقة مطابقة

إصدار بطاقة مطابقة

تمييز الأجزاء المطلوب تتبعها برقم NCPR

اعتماد الخطوة بصفحة التشغيل

تمييز الأجزاء المطلوب تتبعها برقم NCPR

تسجيل بيانات الأجزاء / المجمعات في السجلات المخصصة لذلك

تنفيذ قرار التصميم

2

4

## 2-2 تحديد وتقييم المخاطر والفرص Opportunities  Risks &:

#### 2-2-1 تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الأجزاء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحديد المخاطر وتقييمها طبقا لاحتمالية حدوثها وشدة تأثيرها ، ويتم إدارتها ومعالجتها طبقا لمستوى المخاطر وأولويات تنفيذها، وذلك وفقا لعملية تحديد وتقييم المخاطر والفرص ACFQHSP-53-08

#### 2-2-2 تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الأجزاء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحديد وتقييم الفرص المتاحة مع مراعاة الآثار الايجابية المرتبطة بمعالجة المخاطر .

#### 2-2-3 يتم تقييم المخاطر بموجب نموذج تقييم المخاطر (ن/53/265) ، ويتم تسجيل الفرص والتعامل معها بموجب سجل الفرص المتاحة (ن/53/266) .

## 2-3 التخطيط لعمليات رقابة الأجزاء المزيفة :

#### يقوم مدير رقابة الجودة برقابة الأجزاء المزيفة من خلال :

#### أ- تدريب الاشخاص المنوطين على كيفية رقابة الأجزاء المزيفة .

#### ب- وضع الضوابط على المنتجات المقدمة من الخارج .

#### ج- وضع أساليب الاختبار والتحقق لكشف الأجزاء المزيفة في جميع مراحل التشغيل والتجميع .

#### د- الحجر والابلاغ عن الأجزاء المقلدة المشتبه فيها أو الأجزاء المزيفة المكتشفة .

## 2-4 التخطيط لعملية رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في المنتجات غير المطابقة

#### يتم التخطيط لعملية رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في المنتجات والخدمات الغير مطابقة من خلال :

#### - التدريب المستمر لمفتشي الرقابة .

#### - مراجعة خطة التشغيل الواردة من إدارة التخطيط .

#### - مراجعة تعليمات الإنتاج والظروف البيئية المطلوبة .

#### - إعداد الخطط البديلة للمعدات وأدوات القياس والمفتشين .

#### - مراجعة معدات وأدوات القياس المستخدمة بالعملية .

#### - حصر المفتشين اللازمين للعملية .

#### - تحديد مسئولية وسلطة المراجعة والتخلص من المخرجات غير المطابقة وعملية الموافقة على الأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات.
-  الإجراءات اللازمة لاحتواء أثر عدم المطابقة على العمليات أو المنتجات أو الخدمات الأخرى .
- الإبلاغ في الوقت المناسب عن حالات عدم المطابقة التي تؤثر على المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها إلى العملاء و الأطراف المعنية .
- الإجراءات المتخذة حيال المنتجات والخدمات غير المطابقة التي تم رصدها بعد التسليم .

## 2-5 تنفيذ عملية رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في المنتجات غير المطابقة

## 2-5-1 تنفيذ عمليات التمييز والتصرف في الخامات/الأجزاء/المجمعات أثناء التفتيش/الاختبار

## أ. يقوم مفتش رقابة جودة صادر المخازن في حالة المطابقة بالاتي :

#### - اعتماد صفحات التشغيل/التفتيش (كمية/توقيع/تاريخ/ختم) .

#### - تسجيل البيانات في سجل تسجيل صادر المخازن نموذج رقم (ن/51/227) ملحق رقم (3-1) .

#### - تثبيت بطاقة مطابقة نموذج رقم (ن/51/216) ملحق رقم (3-2) موضحا بها البيانات الخاصة بالجزء .

## ب. يقوم مفتش رقابة جودة الأجزاء بالمنطقة المعنية في حالة المطابقة بالآتي :

#### - اعتماد صفحات التشغيل/التفتيش (كمية/توقيع/تاريخ/ختم) .

#### - تسجيل بيانات الأجزاء كالآتي :

#### في حالة التفتيش المرحلي يتم التسجيل بسجل تسجيل الأجزاء (مرحلي) نموذج رقم (ن/51/228) ملحق رقم (3-3) .

#### في حالة التفتيش النهائي يتم التسجيل بسجل تسجيل الأجزاء (نهائي) نموذج رقم (ن/51/229) ملحق رقم (3-4) .

#### تثبيت بطاقة مطابقة مصاحبة للأجزاء/المجمعات نموذج رقم (ن/51/216) ملحق رقم (3-2) موضحا بها البيانات الخاصة بالجزء (بطاقة لكل جزء/لوط) طبقا لحجم وكمية الباتش الإنتاجي .

#### إعداد واعتماد شهادات المطابقة للأجزاء التي لا يتم تجميعها بالمصنع وتسلم لمخزن الإنتاج التام وتكون شهادة المطابقة باللغة العربية على نموذج رقم (ن/51/258) ملحق رقم (3-5) , وتكون باللغة الانجليزية على النموذج رقم (ن/51/259) ملحق رقم (3-6) .

#### أو شهادة مطابقة للطيران المدني لأجزاء/مجمعات الطيران المدني وتكون شهادة المطابقة  للطيران المدني باللغة العربية على النموذج رقم (ن/51/260) ملحق رقم (3-7) وتكون باللغة الانجليزية على النموذج رقم (ن/51/270) ملحق رقم (3-8) لتقديمها للعملاء الخارجيين .

## ج. يقوم مفتش رقابة جودة التجميع بالمنطقة المعنية في حالة المطابقة بالآتي :

#### - اعتماد صفحات التجميع/التفتيش (كمية/توقيع/تاريخ/ختم) .

#### - تسجيل البيانات في سجل تسجيل المجمعات نموذج رقم (ن/51/231) ملحق رقم (3-9) ويمكن لرقابة جودة التجميع استخدام نموذج آخر خلاف المذكور طبقا لطبيعة المجمع ومدى الاحتياج لذلك .

#### - تثبيت بطاقة مطابقة نموذج (ن/51/216) ملحق (3-2) موضحا به البيانات الخاصة بالمجمع .

#### - إعداد واعتماد شهادات المطابقة للأجزاء التي لا يتم تجميعها بالمصنع وتسلم لمخزن الإنتاج التام وتكون شهادة المطابقة باللغة العربية على النموذج رقم (ن/51/258) ملحق رقم (3-5) , وتكون باللغة الانجليزية على النموذج رقم (ن/51/259) ملحق رقم (3-6) .

#### أو شهادة مطابقة للطيران المدني لأجزاء/مجمعات الطيران المدني وتكون شهادة المطابقة للطيران المدني باللغة العربية على النموذج رقم (ن/51/260) ملحق رقم (3-7) وتكون باللغة الانجليزية على النموذج رقم (ن/51/270) ملحق رقم (3-8) لتقديمها للعملاء الخارجيين .

#### - في حالة ما إذا كان كارت التشغيل يشمل أكثر من مجمعين ويصعب تنفيذها معا خطوة بخطوة يتم استخدام النموذج رقم (ن/51 /267) ملحق رقم (3-10) وذلك بهدف متابعة كل مجمع بطريقة منفصلة عن الآخر بنفس أسلوب مراجعة كارت التشغيل ويتم ختم الخطوة الموجودة بصفحة التشغيل عند الانتهاء من تنفيذها بجميع المجمعات بواسطة مهندس رقابة جودة التجميع بالمنطقة المعنية والمسئول عن إصدار النموذج .

## 2-5-2 التعامل مع حالات عدم مطابقة المنتجات/الأجزاء .

#### - في حالة اكتشاف حالات عدم المطابقة يقوم مفتش رقابة جودة القسم بإبلاغ مهندس رقابة جودة الورشة بتحرير عدم المطابقة على النموذج رقم (ن/51/200) ملحق رقم (3-11) .

#### - عند وضوح حالة عدم المطابقة يتم تحديد العيب بدقة وسببه بالاشتراك مع مدير الورشة ومهندس الجودة واتخاذ قرار الرفض على نموذج تقرير حالة عدم مطابقة NCPR وإتباع الخطوات الموضحة بالبند 2-3 .

#### - في حالة الاحتياج للعرض علي لجنة التصميم لاتخاذ القرار يقوم مفتش رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بالآتي :

#### تمييز الأجزاء/المجمعات غير المطابقة بوضع بطاقة عزل وعدم مطابقة نموذج رقم (ن/51/225) ملحق رقم (3-12) بمجرد اكتشاف العيب (بطاقة عزل لكل بند/لوط إنتاجي طبقا لحجم وكمية البند) ويتم تسجيل الورشة الإنتاجية للجزء/المجمع على تقرير NCPR .

#### اعتماد التقرير من مهندس الانتاج بالجهة المتسببة .

#### الاحتفاظ بالأجزاء/المجمعات غير المطابقة في المكان المخصص للعزل فى حجرات 
التفتيش أو اقرب ما يكون إلى المنطقة التي تم اكتشاف العيب فيها إذا كانت طبيعة وحجم الأجزاء/المجمعات لا تسمح بالنقل إلى مكان العزل بحجرات التفتيش وتسجيل المكان بتقرير عدم مطابقة NCPR .

#### تسجيل تقرير عدم مطابقة NCPR في سجل حالات عدم المطابقة بالإدارة العامة للرقابة على  الجودة وتحرير رقم للتقرير من السجل .

#### اعتماد صفحات التشغيل عند خطوة الإنتاج التي حدثت عندها حالة عدم المطابقة بتسجيل عدد الأجزاء/المجمعات المطابقة/غير المطابقة واعتمادها (توقيع/ختم/تاريخ) وكتابة رقم تقرير عدم مطابقة NCPR بجوار عدد الأجزاء/المجمعات غير المطابقة .

#### تسجيل بيانات الأجزاء/المجمعات في السجلات المخصصة لذلك .

## 2-5-3 إدارة حالات عدم المطابقة NCPR :

#### - يقوم مفتش الجودة المعني بعرض الأجزاء/المجمعات/الخامات غير المطابقة ومعها تقرير NCPR وبطاقة العزل والرسومات وصفحات التشغيل على التصميم في الموقع المحدد سلفا بتقرير NCPR .

#### - تقوم إدارة التصميم بدراسة حالات عدم المطابقة/العيوب بواسطة الفحص والمعانية للأجزاء/ المجمعات/الخامات وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها للتعامل مع حالة عدم المطابقة وتدوين ذلك بتقرير NCPR ويوقع عليها ويتم تسليمه إلى الإدارة العامة لتوكيد الجودة لتحديد مدى  الاحتياج لإجراء تصحيحي من عدمه ثم يتم إرساله إلى إدارة الرقابة على الجودة بالمنطقة المعنية .

#### - تحتفظ الإدارة العامة لتوكيد الجودة بصورة من تقرير NCPR لإجراء الدراسات الإحصائية على حالات عدم المطابقة .

## 2-5-4 الإجراءات التنفيذية لقرارات مراجعة حالات عدم المطابقة/العيوب :

## أ. في حالة قبول الأجزاء/المجمعات على حالتها بدون طلب تجاوز أو بطلب تجاوز .

## يقوم مفتش رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بالآتي :

#### - نزع بطاقة العزل وعدم المطابقة من على الأجزاء/المجمعات ووضع بطاقة مطابقة بدلا منها بعد ملئ بياناتها .

#### - اعتماد صفحات التشغيل (كمية/توقيع/تاريخ/ختم) وكتابة رقم تقرير NCPR وصفحة التشغيل .

#### - كتابة رقم تقرير عدم مطابقة على الأجزاء/المجمعات بجوار البيانات المدونة على الأجزاء/ المجمعات وبنفس طريقة كتابة هذه البيانات (ما لم ينص التعاقد على خلاف ذلك) .

#### - تسجيل بيانات الأجزاء/المجمعات في السجلات المخصصة لذلك .

## ب. في حالة إعادة التشغيل/الإصلاح .

## يقوم مفتش رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بالآتي :

#### - نزع بطاقة العزل وعدم المطابقة من على الأجزاء/المجمعات ووضع بطاقة إصلاح بدلا منها بعد تسجيل بياناتها على نموذج رقم (ن/51/264) ملحق رقم (3-13) .

#### - مراجعة خطوات الإصلاح/إعادة التشغيل بعد تنفيذها طبقا لما هو مدون بتقرير عدم المطابقة NCPR

#### - اعتماد صفحات التشغيل (كمية/توقيع/تاريخ/ختم) وكتابة عبارة مقبول بإصلاح أمام الخطوة التي حدث عنها عدم المطابقة/العيب والمسجل أمامها رقم التقرير NCPR .

#### - نزع بطاقة الإصلاح ووضع بطاقة مطابقة بدلا منها بعد تسجيل بياناتها .

#### - كتابة رقم تقرير الجودة على الأجزاء/المجمعات المطلوب لها تتبع فقط بجوار البيانات المدونة على الأجزاء/المجمعات وبنفس طريقه كتابة هذه البيانات (ما لم ينص التعاقد على خلاف ذلك) .

#### - تسجيل بيانات الأجزاء/المجمعات في السجلات المخصصة لذلك .

#### - تسلم نسخه تقرير NCPR إلى إدارة تخطيط الإنتاج لصرف مستلزمات الإصلاح ( خامات/ ساعات تشغيل/ .... الخ) .

## ج. في حالة الرفض النهائى .

## يقوم مفتش رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بالآتي :

#### - نزع بطاقة العزل وعدم المطابقة من على الأجزاء/المجمعات ووضع بطاقة رفض بدلا منها بعد تسجيل بياناتها على نموذج رقم ن/51/222 ملحق رقم (3-14) .

#### - اعتماد رفض الأجزاء/المجمعات بصفحات التشغيل (عدد/توقيع/تاريخ/ختم) وكتابة عبارة مرفوض نهائي .

#### - تسجيل بيانات الأجزاء/المجمعات في السجلات المخصصة لذلك .

#### - كتابة رقم تقرير NCPR بالقلم الفلوماستر بجوار رقم الأجزاء/المجمعات .

#### - تسليم الأجزاء/المجمعات وبطاقة الرفض وصوره من تقرير الجودة NCPR إلى مسئول الحجر على " المرفوضات " الذي يقوم بتمييز هذه الأجزاء/المجمعات بوضع ختم الرفض المثلث بالقرب من الرقم الخاص بالأجزاء/المجمعات وإتباع تعليمات لجنة MRB .

#### - تسليم نسخه تقرير NCPR إلى إدارة تخطيط الإنتاج لتنفيذ قرار NCPR للاستعواض .

## د. الإفراج عن بنود مرفوضة نهائيا للاستعانة بها في أغراض أخرى .

#### - يتم الإفراج عن بنود مرفوضة للأغراض التالية :

#### للاستخدام الإنتاجي (لنفس المشروع " إنتاج أجزاء أخرى " /مشروعات أخرى) .

#### الاستخدام غير الإنتاجي (اختبارات/تدريب/تجارب وعينات) .

#### - مهام الإدارة الطالبة للبنود المرفوضة بالآتي :

#### تسجيل النموذج رقم (ن/51/263) ملحق رقم (3-15) والخاص بطلب الإفراج عن بنود مرفوضة مع بيان سبب الإفراج .

#### اعتماد الطلب من مدير الإدارة الطالبة للإفراج عن بنود مرفوضة .

#### اعتماد الطلب من مدير تخطيط الإنتاج في حالة استخدام البنود المرفوضة في الإنتاج .

#### إرسال الطلب إلى مدير عام التصميم للدراسة ثم يحول في حالة الموافقة إلى مدير عام الرقابة على الجودة لاعتماده ثم يحول إلى مسئول الحجر على المرفوضات للتنفيذ .

#### - مهام مسئول الحجر على المرفوضات في حالة طلب الإفراج عن بنود مرفوضة للاستخدام    الإنتاجي بالاتي :

#### تثبيت بطاقة مطابقة على البنود ويكتب فيها رقم طلب الإفراج عن البنود في خانة الملاحظات والتوقيع بالتاريخ والختم .

#### كتابة عبارة " محول للاستخدام الإنتاجي " ورقم طلب الإفراج بقلم فلوماستر " أحمر/أزرق " في خانة القرار/التصرف بتقرير توكيد الجودة NCPR في النسخة المحفوظة بمكان الحجر على المرفوضات .

#### - مهام مسئول الحجر على المرفوضات في حالة طلب الإفراج عن بنود مرفوضة للاستخدام غير الإنتاجي كالآتي :

#### رش بوية حمراء في مكان واضح ومرئى ويكتب بجوارها عبارة " محول للاستخدام غير الإنتاجي" بالقلم المهتز أو أي وسيلة أخرى .

#### كتابة عبارة " محول للاستخدام غير الإنتاجي " ورقم طلب الإفراج بقلم فلوماستر " أحمر/ازرق " في خانة القرار/التصرف بتقرير توكيد الجودة NCPR " في النسخة المحفوظة بمكان الحجر على المرفوضات " .

## هـ. حالات وضع أمر إيقاف معدة بمعرفة مسئول الرقابة على الجودة بالمنطقة المعنية :

#### يقوم مسئول الرقابة على الجودة بالمنطقة المعنية بوضع أمر إيقاف معدة في الحالات التالية :

#### - اختلاط الأجزاء/المجمعات/الخامات غير المطابقة مع المطابقة في أي مرحلة من عمليات التشغيل /الإصلاح .

#### - قيام أحد العاملين خارج الإدارة العامة لرقابة الجودة بنزع بطاقات العزل وعدم المطابقة من على الأجزاء/المجمعات/الخامات .

#### - اكتشاف عدم مطابقة/عيب أثناء التفتيش على العينات الأولى للأجزاء التي يتم إنتاجها ماكينات التحكم الرقمي .

#### - إذا رأى مسئول الرقابة على الجودة بالمنطقة المعنية أن سبب عدم المطابقة/العيب هو الماكينة/ وسائل الإنتاج (أحواض/أفران عدد وضبع/... الخ) .

#### - اكتشاف أدوات قياس غير معايرة أو لم يتم معايرتها في التاريخ المحدد عليها أو فقد/تلف البطاقة الدالة على المعايرة .

## و. حالات تجزئة صفحات التشغيل/التجميع :

#### يمكن استخدام نسخة مصورة من صفحات التشغيل/التجميع بعد ختمها من إدارة الرقابة على الجودة المعنية في الحالات الآتية :

#### - في حالة عرض الأجزاء/المجمعات غير المطابقة على التصميم فيتم عرضها مع الصورة المعتمدة من صفحات التشغيل/التجميع ويتم استكمال باقي خطوات التشغيل/التجميع للأجزاء/المجمعات المطابقة على صفحة التشغيل/التجميع الأصلية .

#### - يتم استكمال خطوات التشغيل/التجميع عند خطوة معينة لكمية معينة من الباتش الإنتاجي دون باقي كمية الباتش بصفة الاستعجال في الحالات الآتية :

#### . طلب العميل لكمية معينة بصفة عاجلة .

#### . حاجة ورشة التجميع لكمية معينة بصفة عاجلة فيتم استكمال خطوات التشكيل/التجميع للكمية المطلوبة بصفة الاستعجال بصفحات التشغيل/التجميع الأصلية وتبقى صورة صفحات التشغيل/التجميع المعتمدة مع باقي الباتش الإنتاجي .

## ز. حالات خاصة :

#### في حالة ما إذا كان التعاقد في أحد المشروعات ينص على وجود وثائق ونماذج خاصة بهذا المشروع يتم استخدام هذه النماذج وتفعيل تطبيقها مع إعداد تعليمات عمل تشرح كيفية التطبيق والتمييز للمنتجات .

## 2-6 قياس أداء العملية

#### أ. يتم قياس أداء العملية وفقا لعملية قياس أداء العمليات والتحسين المستمر رقم  ACFQHSP/53-05

#### ب. يقوم مدير إدارة الرقابة على الأجزاء بإصدار تقرير ربع سنوي بمؤشرات الأداء ورفعه إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة .

## ج. مؤشرات قياس أداء العملية (KPI for measuring the process performance) :

#### - يوضح الجدول الآتي مؤشرات الأداء المحددة لقياس أداء عملية رقابة وتمييز المنتجات وكيفية التصرف في المنتجات والأجزاء غير المطابقة والموضحة بهذه الوثيقة ودورية وكيفية القياس لها :

| اسم العملية | مؤشر الأداء | القيمة القياسية أو المستهدفة | القائم بالقياس | دورية القياس | كيفية القياس | القائم بتحليل النتائج | لمن يقدم التقرير |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عملية رقابة وتمييز المنتجات وكيفية التصرف في المنتجات والأجزاء غير المطابقة | عدد شكاوى العملاء الداخليين من رقابة الجودة | صفر | مهندس الرقابة | ربع سنوي | عدد الشكاوى | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |
|  | عدد عدم المطابقات المحررة على رقابة الجودة أثناء التدقيق الداخلي . | صفر | مهندس الرقابة | سنوي | عدد عدم المطابقات | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |

2-7 دراسة وتحليل نتائج رقابة وتمييز المنتجات والتصرف في المنتجات غير المطابقة

- تكون مسئولية إدارة الرقابة على الأجزاء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحليل نتائج الرقابة ومؤشرات الأداء واستخدام الأساليب الاحصائية في عرض النتائج والاستفادة منها في تحسين عمليات التفتيش .

2-8 اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

عند حدوث حيود في نتائج مؤشرات الأداء تكون مسئولية إدارة الرقابة على الأجزاء تحديد الأسباب الجذرية للحيود ومن ثم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبة لمنع تكرار الحيود وضمان تحسين أداء عمليات التفتيش .

2-9 التصرف مع المظاهر البيئية والسلامة

يتم تحديد المظاهر البيئية والسلامه والتقييم لها طبقا لاجراءات ( تـحـديـد وتـقـيـيم مظاهر الـتـأثـيـر البـيـئـي و السلامه رقم ACFE/HS P  53-01 – اجراء السلامه والصحه المهنيه رقم ACFEHSP 5-08 )     - تعليمات عمل ادارة المخلفات والفاقد رقم  ت.ع : 82 / 1 .

3. الملاحـق

| م | رقم الملحق | اسم النموذج | كود النموذج |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملحق (3-1) | سجل تسجيل صادر المخازن | ن/51/227 |
| 2 | ملحق (3-2) | بطاقة مطابقة | ن/51/216 |
| 3 | ملحق (3-3) | سجل تسجيل أجزاء مرحلي | ن/51/228 |
| 4 | ملحق (3-4) | سجل تسجيل اجزاء نهائى | ن/51/229 |
| 5 | ملحق (3-5) | شهادة مطابقة باللغة العربية | ن/51/258 |
| 6 | ملحق (3-6) | شهادة مطابقة باللغة الانجليزية | ن/51/259 |
| 7 | ملحق (3-7) | شهادة مطابقة باللغة العربية الطيران المدني | ن/51/260 |
| 8 | ملحق (3-8) | شهادة مطابقة باللغة الانجليزية للطيران المدني | ن/51/270 |
| 9 | ملحق (3-9) | سجل تسجيل المجمعات | ن/51/231 |
| 10 | ملحق (3-10) | نموذج تجزئ أمر تشغيل | ن/51/267 |
| 11 | ملحق (3-11) | تقرير منتج غير مطابق NCPR | ن/51/200 |
| 12 | ملحق (3-12) | بطاقة عزل وعدم مطابقة | ن/51/225 |
| 13 | ملحق (3-13) | بطاقة إصلاح | ن/51/264 |
| 14 | ملحق (3-14) | بطاقة رفض | ن/51/222 |
| 15 | ملحق (3-15) | طلب الإفراج عن بنود مرفوضة | ن/51/263 |

4. سجل التعديلات

| رقم التعديل | تاريخ التعديل | سبب التعديل |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/11/2020 | طبقا للمواصفة ISO45001/2018 |
|  |  | بند 1-5 / 2-1 /2-2-1 / 2-6 /2-9 |

5. كشف توزيع الوثيقة

| رقم النسخة | المستلم | الاداره |
| --- | --- | --- |
| 53 | مدير عام توكيد الجوده | الاداره العامه لتوكيد الجودة |
| 51 | مدير عام رقابة الجودة | الاداره العامه لرقابة الجودة |
| 24 | مدير عام النظم (النسخة الالكترونية على شبكة المصنع) |  |